合肥保安集团有限公司办公楼外立面装修改造工程

招标文件

招标编号：AHLX-2020-023

招标人：合肥保安集团有限公司（盖单位章）

招标代理机构：安徽龙秀工程项目管理有限公司（盖单位章）

2020年 9 月

目  录

第1章 招标公告	2

第2章 投标人须知	5

第3章 评标办法	23

第4章 合同条款及格式	34

第5章 计价依据及工程造价确定	64

第6章 图纸、技术标准和要求	69

第7章 投标文件格式	70

- 第1章 招标公告

安徽龙秀工程项目管理有限公司受合肥保安集团有限公司委托，现对“合肥保安集团有限公司办公楼外立面装修改造工程”进行招标，欢迎具备条件的国内投标人参加投标。

一、项目名称及内容

1.项目编号：AHLX-2020-023

2.项目名称：合肥保安集团有限公司办公楼外立面装修改造工程

3.项目地点：合肥市蜀山区长江西路449号

4.项目单位：合肥保安集团有限公司

5.项目概况：合肥保安集团有限公司办公楼外立面装修改造工程，详见图纸及清单控制价，本项目石材为甲供材（仅限于石材为甲供材）。

6.资金来源：自筹

7.项目概算：约391万元

8.标段（包别）划分：本项目共一个标段

二、投标人资格

1、投标人具有独立法人资格，具备有效的营业执照，具备有效的安全生产许可证。

2、投标人具备建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质或建筑幕墙工程专业承包贰级及以上资质，具有有效的安全生产许可证。

3、投标人具备以下业绩：近三年内（自2017年1月1日至今，下同）具有1个单项合同金额在300万元及以上的幕墙工程业绩（时间以合同签订时间为准）；

4、项目经理：具有建筑工程专业二级及以上注册建造师资格，具备有效的安全生产考核合格证（B证），且目前未在其他项目上任职或虽在其他项目上任职但本项目中标后能够从该项目撤离。

4、投标人存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选人，不得确定为中标人：

(1)投标人被人民法院列入失信被执行人的。

(2)投标人或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案的。

(3)投标人被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的。

(4)投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的。

(5)投标人被合肥市人社部门列入拖欠农民工工资黑名单的。

(6)投标人被合肥市城乡建设局因安全生产责任事故限制在合肥行政区域内承接新的工程项目且在限制期内的。

6、本项目不接受联合体投标。

三、招标文件的获取

1.获取时间：2020年09月30日上午09:00至2020年10月10日下午17:00（北京时间，法定节假日除外）。

2.获取方式：网上获取,若是法定代表人，须将单位介绍信的扫描件发送到443580@qq.com；若是授权代理人，须将授权委托书及身份证复印件的扫描件发送到443580@qq.com（上述材料须加盖单位公章，备注联系人、电话及邮箱），与代理人员联系后邮件形式获取招标文件。

3.招标文件价格：每套人民币400元整，招标文件售后不退。

四、开标时间及地点

1.开标时间：2020年10月15日9时30分

2.开标地点：合肥市滨湖区徽州大道4872号金融港中心A3幢606

五、投标截止时间

2020年10月15日9:30

六、联系方法

（一）委托单位：合肥保安集团有限公司

地址：合肥市蜀山区长江西路449号

联系人：刘骏

电话：0551-66027006

（二）招标代理机构：安徽龙秀工程项目管理有限公司

地址：合肥市滨湖区徽州大道4872号金融港中心A3幢606

联系人：许工

电话：18156510744

邮箱：443580@qq.com

七、其它事项说明：/

八、投标保证金缴纳账户

户名：安徽龙秀工程项目管理有限公司

账号：12283401040024414

开户银行：中国农业银行桃花工业区支行

备注: 保安集团外立面装修改造项目

九、发布公告的媒介

本次招标公告在安徽招标投标信息网、合肥保安集团有限公司网上发布。

- 第2章 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：合肥保安集团有限公司 地址：合肥市蜀山区长江西路449号 联系人：刘骏 电话：0551-66027006 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名称：安徽龙秀工程项目管理有限公司 地址：合肥市滨湖区徽州大道4872号金融港中心A3幢606 联系人：许工 电话：18156510744 邮箱：443580@qq.com |
| 1.1.4 | 招标项目名称 | 合肥保安集团有限公司办公楼外立面装修改造工程 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 合肥市蜀山区长江西路449号 |
| 1.2.1 | 资金来源及出资比例 | 企业自筹，100% |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 合肥保安集团有限公司办公楼外立面装修改造工程，详见图纸及清单控制价，本项目石材为甲供材（仅限于石材为甲供材）。 |
| 1.3.2 | 最高投标限价 （招标控制 价） | 人民币 3916094.38 元（其中，暂列金（含税）人民币0万元，暂估价（含税）人民币0万元）。 各投标人报价不得超过最高投标限价（招标控制价），否则投标无效。 |
| 1.3.3 | 计划工期 | 计划工期：90日历天 计划开工日期： 年 月 日（具体开工日期以开工令为准） 计划竣工日期： 年 月 日 |
| 1.3.4 | 质量标准 | 合格 |
| 1.4.1 | 投标人资格审查方式 | 资格后审 |
| 1.4.1.2 | 投标人资格条件、能力和信誉 | 1、资质条件：见附录1及招标公告； 2、信誉及其它要求：见附录2及招标公告； 3、项目经理：见附录3及招标公告； 4、业绩要求：见招标公告； 5、其他人员要求：见附录4。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体 | 不接受 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 自行踏勘 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.11 | 分包 | 不允许 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 |  |
| 2.2.1 | 投标人提出问题的截止时间 | 2020年10月12日17时前，相关疑问以文档形式（提供word版和盖章扫描件）发送至443580@qq.com。 |
| 2.2.2 | 招标文件澄清、修改的发布形式 | 网上发布， 网址：http://www.ahtba.org.cn/ |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清、修改 | 所有潜在投标人在投标截止时间前有义务通过安徽省招标投标信息网（网址 http://www.ahtba.org.cn/）自行查询，无需回复确认。 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 | / |
| 3.2.1 | 增值税税金相关要求 | （1）计税方法： 一般计税方法 □简易计算方法 （2）发票类型： □增值税专用发票 增值税普通发票 （3）增值税税率按照国家有关规定执行。 （4）注册地不在合肥市行政区域范围（含四县一市）的中标人，应按照《纳税人跨县（市、区）提供建筑服务增值税征收管理暂行办法》（国家税务总局公告2016年第17号）规定，在建筑服务发生地及时足额预缴增值税。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 90天内有效 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 投标保证金金额：人民币 伍万 元 投标保证金的形式：现金或转账 备注： 1、保证金的递交到账截止时间为：投标截止时间前。 2、如为现金形式，请于开标前以信封密封提交并注明投标单位名称。 如为转账形式，保证金必须从投标人基本账户转出。转入的开户银行及账号见本项目招标公告所示。 |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 | / |
| 3.5.4 | 近年发生的诉讼及仲裁情况 | / |
| 3.5.6 | 资格审查的其他资料 | 见附录 |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 3.7.6 | 投标文件份数 | 纸质版投标文件正本一份，副本四份 不得采用活页夹装订（应用胶装，否则招标人对由于投标文件装订松散而造成的丢失或其他后果不承担任何责任） |
| 4.1.2 | 投标文件密封和标记要求 | 招标人地址： 招标人名称： （项目名称）投标文件 项目编号： 在 年 月 日 时 分前不得开启 投标人地址： 投标人名称： |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 见招标公告及补遗通知（以后发的为准） |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 见招标公告 递交应凭授权委托书和身份证原件在投标截止时间前递交，否则招标人不予接受。 |
| 4.2.3 | 投标文件是否退还 | 否 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：同递交投标文件地点 |
| 7.1 | 定标方式 | 推荐的中标候选人数：不多于2家 结果公示网址：http://www.ahtba.org.cn/ |
| 7.3.1 | 履约保证金 | 合同价的 5 %。收受方式为：转账/电汇、保函，收受人为招标人、□委托人、□某中心。 履约保证金收取账户： 单位名称：合肥保安集团有限公司 账 号：1020601021000517419 开户行名称：徽商银行合肥长江西路支行 注：1、履约保证金应从中标人基本账户汇入，并在附言中注明“_______某项目”； 2、履约完成经招标人验收合格后履约保证金无息退还。 3、提交时限：中标通知书发出之日起3个工作日内且合同签订前办理完成，提交至以上指定账户，否则招标人有权取消其中标资格。 4、保函应为国有担保公司或者商业银行开具的见索即付保函。 |
| 9.6 | 投诉受理 | 见公示网址：http://www.ahtba.org.cn/发布的中标候选人公示 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10.1 | 1、投标人对工程量清单控制价有任何疑问（清单描述不明确的，以施工图设计文件、技术规范书和相关施工验收规范、图集为准；清单与图纸、技术规范书技术标准不一致的，以较优的技术标准为准），应于招标文件规定的疑问提交截止日前提出，否则视为投标人已经认可该工程量清单控制价已包括了招标范围（图纸设计、答疑、相关技术规范等）的全部内容，后期一律不予办理经济签证，均视为中标优惠或列入其他组价中，投标人应认真查看该工程量清单控制价全部内容、仔细踏勘现场，根据自身实力考虑各种潜在的风险，慎重合理报价。 2、因本项目专业多工期紧，文明施工要求高，噪音控制要求严格，施工内容复杂，请各投标人谨慎报价。 3、凡涉及到本次招标范围内的所有试验、检测、竣工验收费用等均由中标人承担；包括但不限于城市道路占用费、建筑垃圾消纳处理费、环境检测费、环境监测费、排污费、门窗专项检测费、各种设备和材料的专项检测费等，所有试验、专项检测、综合竣工验收费用等均由投标人在投标报价中综合考虑，确保所有试验、检测满足综合竣工验收需要，所有费用均含在投标报价中，中标以后不再调整。 4、中标单位工程结束后，做到工完料清， 现场不得遗留任何建筑垃圾、生活垃圾等，影响后期施工的任何障碍，若没按业主要求实施，业主有权委托其他单位实施，费用按其他单位报价金额从中标单位中标价中扣除。中标单位需无条件服从，不得提出任何异议。 5、投标单位应认真详细勘察现场，因场地限制，不具备材料堆场、库房、搭设加工区、搭设办公区、搭设生活区的，投标人在投标时应充分考虑，需将临时设施搭设等的所有相关费用充分考虑到投标报价中，中标以后不再调整。 6、本工程图纸中涉及水、电、暖等专业内容，请投标人自行复核图纸和工程量清单确保使用功能得以满足，如有异议请在招标文件规定期限内提出，否则一旦中标不得以图纸或工程量清单考虑不全为由提出经济签证，中标人自行考虑，中标后不予调整。 |  |
| 10.2 | 本工程的招标公告、补疑等相关资料均通过安徽省招标投标信息网（网址 http://www.ahtba.org.cn/）发布，招标人不承担投标人未及时关注网站遗漏信息的责任，投标人应当及时查看有无相关补疑等内容。 |  |
| 10.3 | 招标代理服务费和评审费 1、招标人确认中标人后，中标人应在 2 个工作日内缴纳相关费用、领取中标通知书，并在招标文件规定的时间内与建设单位联系并签订合同，组织进场施工事宜，否则招标人有权取消中标人中标资格。 2、中标人在领取中标通知书前须向招标代理机构缴纳招标代理服务费和评审费。 3、招标代理服务费：以中标价为计算基数，参照国家计划委员会[计价格 ［2002］1980号]、国家发展和改革委员会[2011]534号文件收费标准收取，不足叁仟元按叁仟元计。 评标评审费：按实际发生费用额收取。 |  |

附 录

附录 1	资格审查条件(资质最低条件)

营业执照、安全生产许可证、施工企业资质等级及其它要求

1、具备有效营业执照。 注：如为联合体投标，联合体双方均须提供。 2、具备有效的资质证书。 3、具备安全生产许可证。 4、未出现第 2 章“投标人须知”第 1.4.3 条规定的任何一种情形的。 5 、投标人存在以下不良信用记录情形，不得推荐为中标候选人, 不得确定为中标人： 不良信用记录情形见招标公告“二、投标人资格”相应内容。 备注：（1）投标时提供投标人信用承诺（格式见第 7 章“（六）企业承诺”）【联合体投标的，“企业承诺”须由所有联合体成员盖单位公章】； (2) 若联合体投标的，联合体任何一方存在投标人资格规定的不良信用记录情形之一的，视同联合体存在不良信用记录。 (3)在推荐中标候选人之前，评标委员会须通过信用中国官网（www.creditchina.gov.cn）（仅以此渠道查询结果为准）查询拟推荐为中标候选人的投标人（联合体投标的，须对联合体各方进行查询）的失信被执行人及企业经营异常名录及重大税收违法案件当事人名单，如存在投标人资格规定的不良信用记录情形之一的，则不得推荐为中标候选人，不得确定为中标人。

附录 2	资格审查条件(企业承诺)

企 业 承 诺

提供企业承诺，具体格式要求见第 7 章投标文件格式

附录 3	资格审查条件(项目经理要求)

| 人 员 | 资格要求 | 信誉要求 |
| --- | --- | --- |
|  | （1）项目经理具备资格见公告要求（必须是 |  |
|  | 本单位人员），项目经理必须具备有效的安 |  |
|  | 全生产考核合格证 B 证。 |  |
|  | （2）项目经理不得同时担任两个及以上建设 |  |
|  | 工程施工项目负责人，以下情形除外： |  |
|  | 1 ）法定情形； |  |
|  | 2）虽在其他项目上担任项目经理岗位，但承 | 项目经理须提供项目经理承诺 |
| 项目 |  |  |
|  | 诺在本项目中标后合同签订前能够从其他项 | 书，具体格式要求见第 7 章投标文件格式 |
| 经理 |  |  |
|  | 目变更至本项目，全面履约。 |  |
|  | （3）标后若项目经理在其他项目上担任项目 |  |
|  | 经理岗位，导致该项目经理无法进场履约的， |  |
|  | 招标人可取消其中标资格。投标人因此原因 |  |
|  | 被取消中标资格的，视为无正当理由放弃中 |  |
|  | 标项目资格，其投标保证金不予退还。 |  |

附录 4	资格审查评审条件其他人员要求

附表 1 资格审查评审条件(主要管理人员最低要求)

| 人员岗位 | 数 | 量 |  | 资历要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术负责人 |  | 1 | 技术职称为相关专业 中级及 以上，标后不得兼任 |  |  |  |  |

附表 2 中标后配备其他主要管理人员和技术人员最低要求

| 人员岗位 | 数 | 量 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工员 |  | 1 | 不得兼任 |
| 质检员/质量员 |  | 1 | 不得兼任 |
| 安全员 |  | 1 | 不得兼任 |
| 资料员 |  | 1 | 不得兼任 |

说明：

1、以上附表 2 中人员要求为投标人中标后为本项目配备的其他主要管理人员和技术人员最低要求，投标时无需体现。

2、项目中标后，施工现场主要管理人员和技术人员如需增加，应按照省、市相关规定及业主方要求执行。

1. 总则

1．1项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。

1.1.2本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5本标段建设地点：见投标人须知前附表。

1．2资金来源和落实情况

1.2.1本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1．3招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2最高投标限价（控制价）：见投标人须知前附表。

1.3.3本标段的计划工期：依据国家以及省的工期定额和工程实际情况合理确定的工期，具体见投标人须知前附表。

1.3.4本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

1．4投标人资格要求

1.4.1本项目资格审查方式：见投标人须知前附表的要求。

1.4.1.1投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见投标人须知前附表。

（2）财务条件：见投标人须知前附表。

（3）业绩要求：见投标人须知前附表。

（4）信用要求：见投标人须知前附表。

（5）项目经理资格：见投标人须知前附表。

（6）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第l.4.1条和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务。

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

（4)联合体所有成员数量不得超过本项目规定的数量；

（5）联合体各方应分别按照本招标文件的要求，填写投标文件中的相应表格，并由联合体牵头人负责对联合体各成员的资料进行统一汇总后一并提交给招标人；联合体牵头人所提交的投标文件应被认为已代表了联合体各成员的真实情况；

（6）尽管委任了联合体牵头人，但联合体各成员在投标、签约与履行合同过程中，仍负有连带的和各自的法律责任。

1.4.3投标人不得存在下列情形之一：

(l）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）。

(2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外。

(3）为本标段的监理人。

(4）为本标段的代建人。

(5）为本标段提供招标代理服务的。

(6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的。

(7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的。

(8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的。

(9）被行政监督部门责令停业的（依据相关行政监督部门的处理决定及其处理效力和范围）。

(10）被市级及以上建设行政主管部门取消本次招标项目工程所在地或公共资源交易平台所在地的投标资格或禁止进入该区域建设市场且处于有效期内。

(11）财产被接管或冻结期间的。

(12）在最近三年内发生重大工程质量和重大安全事故的。

(13)	为投资参股本项目的法人单位。

(14)与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。

(15)单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

1．5费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件等投标过程中所涉及的一切费用，不论结果如何，招标人将不予承担。

1．6保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1．7语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附中文注释。

1．8计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1．9踏勘现场

1.9.1投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.9.5 投标人未到施工现场实地踏勘的，中标后签订合同时和履约过程中，投标人不得以不完全了解现场情况或现场情况与招标文件描述不一致等为由，提出任何形式的增加工程造价或索赔的要求。

1．10投标预备会

1.10.1投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的投标截止时间l5天前，将对投标人所提问的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1．11分包

投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表第1.11条规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

2．招标文件

2．1招标文件的组成

招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）。

（2）投标人须知。

（3）评标办法。

（4）合同主要条款。

（5）计价依据及工程造价确定、工程量清单。

（6）图纸、技术标准和要求。

（7）投标文件格式。

根据本章第 1.10 条、第 2.2 条和第 2.3 条对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

当招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件为准。

构成本招标文件的各个组成文件应互为解释、互为说明，如有不明确或不一致的，构成合同组成内容的，以合同文件约定内容为准。同一文件就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人或其委托的招标代理人负责解释。

2．2招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的时间，以投标人须知前附表规定的方式发布给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应推迟投标截止时间。

2.2.3投标人在收到书面澄清后，应在24小时内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。以网上形式发布澄清文件的，所有购买招标文件的投标人有义务在网上自行查询，无需以书面形式回复。

2．3招标文件的修改

2.3.1在投标截止时间前，招标人以投标人须知前附表规定的方式发布修改招标文件的内容。

2.3.2投标人收到修改内容后，应在24小时内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。以网上形式发布修改的，所有购买招标文件的投标人有义务在网上自行查询，无需以书面形式回复。

2.3.3当招标文件，招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的为准。

2.3.4 如果投标人在答疑截止前未对招标文件有关条款提出质疑，视为充分理解招标文件所有内容，一旦递交投标文件，则认为该投标人接受招标文件所有条款。

3．投标文件

3．1投标文件的组成

3.1.1投标文件内容主要包括：

(1) 投标函。

(2) 法定代表人身份证明书。

(3) 授权委托书。

(4) 联合体协议书。

(5) 投标保证金。

(6) 已标价的工程量清单。

(7) 施工组织设计。

(8) 项目管理机构。

(9) 拟分包项目情况表。

(10) 资格审查资料。

(11) 投标人须知前附表规定的其他材料。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第 3.1.1 条联合体协议书。

3．2投标报价

3.2.1 投标人应按第 5 章“计价依据及工程造价确定”的要求填写相应表格。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第5 章“计价依据及工程造价确定”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 条的有关要求。

3．3投标有效期

3.3.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3．4投标保证金

3.4.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第7章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2投标人不按本章第3.4.1条要求提交投标保证金的，应否决其投标。

3.4.3中标候选人以外的投标人投标保证金将在中标通知书发放后5个工作日内予以退还，但最迟也将在投标人须知前附表第3.3.1条投标有效期或经投标人同意的延长的投标有效期期满后5个工作日内予以退还。

3.4.4中标人及中标候选人的投标保证金在招标人与中标人签订合同后5个工作日内予以退还。

3.4.5有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件。

（2）中标人收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

3．5备选投标方案（不允许提供）

3．6投标文件的编制

3.6.1投标文件应按第7章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.6.2投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.6.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并按招标文件规定的格式由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。

3.6.4投标文件份数见投标人须知前附表。

3.6.5投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录。

4．投标

4．1投标文件的密封和标记

4.1.1投标文件应按要求包装密封，加贴封条并在封袋的封口处加盖投标人单位公章。

4.1.2投标文件封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。

4.1.3未按本章第4.1.1、4.1.2条要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

4．2投标文件的递交

4.2.1投标截止时间：见投标人须知前附表。

4.2.2投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4．3投标文件的修改与撤回

4.3.1在本章第4.2.1条规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3条的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”宇样。

5．开标

5．1开标时间和地点及要求

招标人在投标人须知前附表规定的时间和地点公开开标并邀请所有投标人代表准时参加。授权委托人应持法人授权委托书原件，被委托人有效身份证件准时签到参加。

5．2开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标会议开始

（2）介绍出席会议的招标人代表和开标人、唱标人、记录人、监督人等有关人员。

（3）宣布开标纪律。

（4）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称。

（5）招标人在监督人的监督下，核验各投标人的相关身份证明。

（6）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况。

（7）按照投标人须知前附表规定确定并宣布投标文件开标顺序。

（8）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、投标保证金递交情况、投标报价及投标函其他内容，并记录在案。

（9）投标人代表、招标人代表、监督人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认。

（10）开标结束。

6．评标

6．1评标委员会

6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。

6.1.2有下列情形之一的，不得担任评标委员会成员：

（1）投标人或投标人的主要负责人的近亲属。

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员。

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的。

（4）曾在招标、评标及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

评标委员会成员有前款情形之一的，应当主动提出回避。

6．2评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6．3评标

评标委员会按照第3章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第3章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7．合同授予

7．1定标方式

招标人依据评标委员会确定的中标候选人名单在投标人须知前附表规定的地点（或网址）进行公示，公示时间不少于3个工作日。

公示期结束后无异议，招标人应确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人或重新招标。

排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标人可以重新招标。

7．2中标通知

在本章第3.3条规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7．3履约担保

7.3.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的时间、金额、担保形式和招标文件第7章“合同主要条款’”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第7章“合同主要条款”规定的履约担保格式要求。

7.3.2中标人不能按本章第7.3.1条要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7．4签订合同

7.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8．重新招标和不再招标

8．1重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时，投标人少于3个的。

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

8．2不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后可以不再进行招标。

9．纪律和监督

9．1对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9．2对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9．3对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第3章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9．4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9．5投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

1 0．需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

1 1．解释权

本招标文件解释权属招标人和招标代理机构。

- 第3章 评标办法

评标办法前附表

资格审查评审表

| 条款号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.2 | 资格审查评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致 |
|  |  | 分包人 | 符合招标公告及第2章“投标人须知前附表”附录规定 |
|  |  | 营业执照 | 符合第2章“投标人须知前附表”附录规定，如联合体投标，联合体各方均须提供 |
|  |  | 投标人资格条件 | 符合招标公告及第 2 章“投标人须知前附表”附录规定； |
|  |  | 安全生产许可证 | 具备有效的安全生产许可证 |
|  |  | 企业业绩 | 符合招标公告规定 |
|  |  | 企业承诺 | 符合招标公告及第 2 章“投标人须知前附表”附录规定 |
|  |  | 项目经理任职资格 | 符合招标公告及第 2 章“投标人须知前附表”附录规定 |
|  |  | 项目经理承诺 | 符合招标公告及第 2 章“投标人须知前附表”附录规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第2章“投标人须知前附表”规定 |
|  |  | 项目部人员配备 | 人员齐备、专业配套，具备相关岗位证书，具体见投标人须知前附表 附录资格审查评审条件其他人员要求。 |
|  |  | 资格审查文件的签署 | 应按本项目资格审查文件的规定编制、签字或盖章 |
|  |  | 其它 | 符合招标公告及第 2 章“投标人须知前附表”附录规定 |

备注：

1、资格审查采用定性方法，符合性评审，所有评审选项必须全部通过方为合格。

技术标评审表

| 项目 | 序号 | 内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 业绩及资信 | 1 | 项目经理 资质业绩 | 2 | 拟任项目经理近三年内（自2017年1月1日至今，下同）每承担过一个类似业绩得1分，满分2分。 类似业绩是指：单项合同金额在300万元及以上的幕墙工程施工业绩。 注：投标文件中须提供施工合同扫描件或复印件（含合同首页、合同金额所在页、签字盖章页），拟任项目经理须在此业绩中担任项目经理职务。 |
|  | 2 | 企业荣誉 | 5 | 自2015年1月1日以来，投标人施工的工程项目获得过行政主管部门或在国内依法登记注册的协会颁发的优质工程奖：省级及以上（如安徽省建筑工程装饰奖），每个得5分；地市级的（如合肥市建筑工程装饰奖），每个得2.5分。本项满分5分。 注： （1）时间以颁奖时间为准； （2）投标文件中提供获奖项目合同扫描件或复印件； （3）投标文件中须提供颁奖单位的颁奖文件扫描件或复印件、或颁奖单位官网文件截图。注：颁奖文件不含荣誉证书、奖杯、奖牌、奖状。 （4）“国内依法登记注册”以中国社会组织网查询结果为准，投标文件中须提供该协会在中国社会组织网查询结果截图。民政部公布的“离岸社团”、“山寨社团”颁发的荣誉、奖励均无效。 （5）省级优质工程奖指“安徽省建筑工程装饰奖”及同等效力奖项；地级市级优质工程奖指“合肥市建筑工程装饰奖”及同等效力奖项。 |
|  | 3 | 企业业绩 | 5 | 投标企业近三年内（自2017年1月1日至今，下同）每承担过一个类似业绩得2.5分，满分5分； 类似业绩是指：单项合同金额在300万元及以上的幕墙施工业绩。 注：投标文件中须同时提供施工合同扫描件或复印件（含合同首页、合同金额所在页、签字盖章页），且不得与资格审查业绩重复。 |
| 施工组织设计 | 4 | 施工组织设计总体评价 | 4 | 施工总体筹划科学、合理、目标明确，节点、关键工序及工期能得到可靠保障。优的得2＜x≤4，中的得1≤x≤2分，差的得0≤x＜1分。 |
|  | 5 | 各分部分项工程的主要施工方案与技术措施、季节性施工措施及方案 | 10 | 依据各分部分项工程的主要施工方案与技术措施、季节性施工措施及方案进行评审。优的得7≤x≤10分，中的得3≤x＜7分，差的得0≤x＜3分。 |
|  | 6 | 施工配合方案 | 4 | 需要施工单位与其它单位配合的内容齐备且具可实施性，优的得2＜x≤4，中的得1≤x≤2分，差的得0≤x＜1分。 |
|  | 7 | 工程进度计划与工期保障方案及施工网络图 | 10 | 结合本工程节点要求和工期要求，依据投标人提出的细化工程进度网络计划及工期保障措施进行评审。优的得7≤x≤10分，中的得3≤x＜7分，差的得0≤x＜3分。 |
|  | 8 | 外墙脚手架专项方案 | 4 | 针对项目特点制定详细外墙脚手架施工方案进行评审，优的得2＜x≤4，中的得1≤x≤2分，差的得0≤x＜1分。 |
|  | 9 | 确保工程质量的技术组织措施 | 4 | 质量目标明确，质量保证体系完善，关键工序质量保证措施齐备，优的得2＜x≤4，中的得1≤x≤2分，差的得0≤x＜1分。 |
|  | 10 | 确保安全生产的技术组织措施 | 4 | 安全目标明确，安全保证体系完善，主要风险源分析准确且安全保证措施合理可行，风险管理体系完善，优的得2＜x≤4，中的得1≤x≤2分，差的得0≤x＜1分。 |
|  | 11 | 确保文明施工、环境保护的技术组织措施 | 4 | 文明施工、环境保护目标明确，标准高，优的得2＜x≤4，中的得1≤x≤2分，差的得0≤x＜1分。 |
|  | 12 | 资源配备计划 | 4 | 资源配备合理且满足招标要求，优的得2＜x≤4，中的得1≤x≤2分，差的得0≤x＜1分。 |
|  | 13 | 现场勘察 | 10 | 对施工现场描述详细、对施工重点难点及应对措施有科学分析的，根据踏勘报告质量，优的得7≤x≤10分，中的得3≤x＜7分，差的得0≤x＜3分。 |
| 备注： 评委评分以0.5分为分割点，即投标人得分依次为0、0.5、1、1.5、2…等。分项缺项的该项得0分。 各评委汇总得分后的平均值作为投标单位最终得分。汇总平均值保留到小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。 |  |  |  |  |

商务标评分表

| 1 | 商务部分（投标报价）评分标准（30分） | 本项目商务标评标基准价E值计算方法： 1、本项目的最高投标限价为控制价A，投标报价超过最高投标限价的为无效报价。评标委员会将否决其投标。 2、当A*90%≤Fn≤A*100%时，该投标人的报价有效，参与商务得分计算，其投标报价参与评标基准价E值的确定计算； 当Fn﹤A*90%时，该投标人的报价有效，参与商务得分计算，但其投标报价不参与评标基准价E值的确定计算。 当 Fn＞A*100%时，该投标报价超过最高投标限价的为无效报价。评标委员会将否决其投标。 3、评标基准价E值的确定 所有有效投标报价的算术平均值为E， 备注： 1)Fn为经商务标初步审查合格的投标人报价 2)若所有Fn均大于A*95％时，则评标委员会有权否决所有投标。 3)若所有Fn均小于A*90％时，则评标基准价E值的计算公式为: E＝A×90％，此时，所有投标报价都参与评标基准价E值的确定计算。 4)所述计算数字均按小数点后保留2位计取，且满足四舍五入法则。 6)投标报价金额统一单位以元计，计算数字小数点后保留2位。且满足四舍五入法则。 偏差率P＝100％×(Fn-E)/E(百分号内数值四舍五入，保留2位小数) 商务标得分的计算: 经过初步评审确认的投标报价与评标基准价相比，相等的得30分，每增加1%扣1分，每减少1%扣0.5分，不足1%的，按照插入法计算得分（得分保留小数点后2位数字，第3位四舍五入）不足1％按插入法计算，扣完为止。 |
| --- | --- | --- |

商务标初步评审表

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.4 | 商 务 标 初 评 | 围串标等 行为 | 清标结果显示不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异等招投标相关法律法规明确规定为串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的； |
|  |  | 格式 | 未按要求格式在规定部位盖章或签章或签字的，实质性内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的； |
|  |  | 工期、质量等实质性 要求 | 投标函及附件中投标报价、工期、质量标准或其它实质性要求不能满足招标文件要求,或作出的承诺与招标文件中提供的投标函及附件样本中相关内容相抵触或有遗漏的。 |
|  |  | 清单符合性 | 投标文件中填报的工程量清单报价书中的分部分项工程量清单项目名称、计量单位及工程量与招标人或招标代理机构提供的工程量清单中实质性内容不一致，以致影响评审结果的。 |
|  |  | 不得降低标准进行竞标部分 | ①投标报价高于最高投标限价（招标控制价）； ②不可竞争费用中有其中一项降低标准进行竞标的； ③投标人工费工日单价低于招标文件规定的； ④投标报价中变更暂列金额、招标人提供的暂估价的。 |
|  |  | 报价 | ①投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外； ②投标报价高于或等于最高投标限价（招标控制价）； ③投标人商务标中的数据有负值出现，且按清单计价规范要求不应为负值的； |
|  |  | 偏差 | ①因投标人原因造成投标报价及其综合单价遗漏的工程项目、工程内容、工程数量、费用或计算错误等，累计缺漏总额（高估冒算、多报费用不得抵消缺漏费用占投标报价 3%（含）以上或影响投标人排序的。 ②减少实体材料消耗量指标且不符合计量计价规范或实际情况的。 |
|  |  | 修正 | 投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明、补正的，或评标委员根据招标文件的规定对投标文件的计算错误进行修正后，投标人不接受修正后的投标报价的。 |
|  |  | 不能接受的内容 | 投标文件中存在招标人不能接受的其它实质性条件或提供虚假文件。 |
|  |  | 投标报价 规律性集中 | 项目评审或多标段项目标段评审中，多名投标人投标报价规律性集中出现在高价区域，明显与近期类似项目报价情况不一致，以致影响正常有效值计算的，评委会应确定项目投标报价明显缺乏竞争性，宣布流标，同时将异常报价提交监管部门调查； |
|  |  | 总人工费 评审 | 投标报价中的总人工费与技术标中的劳动力安排计划相比，明显过低的。 |
|  |  | 其它 情形 | 法律、法规规定的其它情形。 |
|  | 商务详评标准 | 报价规范性评审 | 对投标报价中分部分项工程综合单价、主要材料价格、人工费（含工日数量及工日单价）、机械费、措施费以及不可竞争费等进行规范性评审，对明显相互冲突、自相矛盾或不合理的，未按照工程量清单计价规范要求计价的，经评审委员会做重点评审后，可作为无效投标。（如：投标报价中分部分项清单综合单价低于主材价格等情况，做重点评审后可作为无效投标） |
|  |  | 不平衡报价评审 | ①对于投标报价明显高出最高投标限价（招标控制价）单价或与最高投标限价（招标控制价）单价相比明显降幅过大的情况，评委会重点评审后可将其作为恶意不平衡报价进行评审，其商务标作无效标处理。 ②投标人应对最高投标限价（招标控制价）进行复核，认为最高投标限价（招标控制价）及措施费有误的，应在开标前规定疑问提交时限内提出。投标人未提出相关书面异议的，视同认可最高投标限价（招标控制价）所有子目组价合理。对于投标报价明显高出最高投标限价（招标控制价）单价的情况，评委会重点评审后可将其作为恶意不平衡报价进行评审，其商务标作无效投标处理。 |

备注：

1、清标：

⑴清标是指投标人的工程量清单投标报价采用核对、比较、筛选等方法，对基础性数据进行分析和整理。其目的是找出投标文件中可能存在疑义或者显著异常的数据，为评审中的质疑工作提供基础。

⑵清标的内容和步骤：

①投标文件在符合性、响应性等方面存在的偏差。

②投标文件存在的算术计算错误和修正结果。

③在列出的所有偏差中，属于重大偏差的情形和相关依据；在列出的所有偏差中，属于细微偏差的情形。

2、细微偏差和修正评审

评标委员会审查投标文件，审核并确认清标结果，包括工程投标报价的校核、审查全部数据计算的正确性、分析各种费用构成的合理性和正确性等内容，看其是否有计算或表达上的错误，投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正。

（1）投标文件中填报的工程量清单报价书中的分部分项工程量清单项目名称、计量单位及工程量与招标人或招标代理机构提供的工程量清单中非实质性内容不一致时，以招标人或招标代理机构提供的内容为准。

（2）投标文件中填报的投标报价、投标工期、工程质量标准前后不一致时，以投标函填报的为准。

（3）投标人填报的材料和设备品牌（商标）、单位、规格型号、产地、技术参数(标准)等与招标文件要求不一致的，以招标文件要求为准进行澄清修正，但所报的单价不变。

（4）工程量清单报价表中，出现综合单价金额和工程量的乘积与合价金额不一致的，以标出的综合单价金额为准，并修改合价金额。但综合单价金额小数点有明显错误的，以标出的合价金额为准，并修改综合单价金额。投标函大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

（5）工程量清单报价表中综合单价与工程量清单项目综合单价分析表相对应综合单价不一致时，以工程量清单项目综合单价分析表中标出的综合单价为准。

若投标文件出现细微偏差，投标人应按上述修正原则进行修正，投标人须签章确认。

3、商务标初步评审采用定性方法。评标专家根据评审要求判断每项评审内容是否合格，并在投标人评审空格内用“√”、“×”表示。

4、.投标人应对细微偏差进行澄清并接受修正方为合格。

5、所有重大偏差选项必须全部通过方为合格。

1．评标方法

本次评标采用综合评分法，即评标委员会遵循规定评标原则，对投标人进行资格审查、技术标打分评审和商务标评审，每一阶段评审通过的进入下一阶段，最后一阶段商务标评审先进行商务标评分，然后按照技术标和商务标累计得分由高到低依次进行商务评审，依次评出第一中标候选人、第二中标候选人（如有）。如总得分相同的，以商务标得分高的优先，如商务标得分也相同的，以技术标得分高的优先，技术标得分相同的，以网上提交最终投标文件的先后次序确定排序（先提交的排序在前）。

2．评标原则

遵循公平、公正、科学、择优的原则，能够满足招标文件实质性要求，工期合理、质量保证措施可靠、施工方案（技术）可行，按照评标方法依次评出第一中标候选人、第二中标候选人（如有）。

3．评标委员会组成及职责

3.1 评标委员会

评标委员会由招标人依法组建。评标委员会推举产生评标委员会负责人。

3.2 评标委员会的职责

评标委员会应当根据本评标办法，对投标文件进行系统地评审和比较，向招标人推荐中标候选人或根据招标人的授权直接确定中标人。各评委独立评审，提出评审意见，不受任何单位或者个人的干预。各评委对其各自评审结果负责，并在评标报告上签字确认。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此作出书面说明并记录在案。

评标委员会在评审过程中意见不一致时，评审结果遵循按少数服从多数原则。

4．评标程序

4.1评标准备工作

评标委员会熟悉评标工作情况：

(1)听取招标人或者其委托的工程招标代理机构对招标项目情况的介绍。

(2)阅读、研究招标文件和相关评标资料，获取评标所需要的重要信息和数据,至少应了解和熟悉以下内容：招标的目标，招标项目的范围和性质，招标文件规定的主要技术要求、标准和商务条款。

(3)熟悉招标文件规定的评标标准和评标方法及在评标过程中需要考虑的相关因素。

(4)核对评标工作用表。

5. 评标内容

5.1确定评审对象

在投标截止时间前接收的投标文件。

5.2资格审查标准：见评标办法前附表资格审查评审表。

5.3技术评审标准：见评标办法前附表技术标评审表。

5.4商务评审标准：见评标办法前附表商务标评审表。

6. 投标文件的澄清和补正

6.1 在评标过程中，评标委员会可以要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

6.2投标人应安排专人在投标现场，因投标人不在场而无法接受评标委员会询标的风险，由投标人自行承担。

6.3 从评标委员会发起询标至询标结束原则上为15分钟，评标委员会将对澄清、说明或补正内容评审后判定是否符合招标文件要求。在规定时间内未按评委会要求进行澄清、说明或补正内容的视同投标人放弃澄清、说明或补正内容权利，评委会可按对投标人不利的解释去进行判定。

6.4澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外），投标人的澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

6.5评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

7. 评标结果

7.1 除第2章投标人须知前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照经评审方法推荐中标候选人。

7.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交评标报告。评标报告应当如实记载以下内容：

(1)基本情况和数据表。

(2)评标委员会成员名单。

(3)开标记录。

(4)符合要求的投标人一览表。

(5) 无效标情况说明。

(6)评标标准、评标方法或者评标因素一览表。

(7)经评审的价格一览表。

(8)经评审的投标人排序。

(9)推荐的中标候选人名单与签订合同前要处理的事宜。

(10)澄清、说明、补正事项纪要。

7.3 评标委员会推荐的中标候选人应当限定在1-3名（具体详见投标须知前附表），并标明排列顺序。

7.4依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。以此类推。

8. 其他

投标人提供的与投标有关的各类证书、证明、文件、资料等的真实性、合法性由投标人负全责。如发现投标人有弄虚作假或提供不实信息的行为，无论在投标有效期内还是在工程实施过程中，一经发现，将被取消其中标资格或终止合同，视为企业不诚信行为。招标人将按相关规定予以处罚并记入不良行为记录，予以披露。

- 第4章 合同条款及格式

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                  工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议。

一、工程概况

1.工程名称：                        。

2.工程地点：                        。

3.工程立项批准文号：                    。

4.资金来源：                    。

5.工程内容：

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：

7.承包方式：

二、合同工期

计划开工日期：    年   月   日

计划竣工日期：    年   月   日

工期总日历天数    天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合 合格 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

2.合同价格形式：总价合同       。

五、项目经理

承包人项目经理：                     。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

十、签订地点

本合同在                                    签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自                                   生效。

十三、合同份数

本合同一式  捌  份，均具有同等法律效力，发包人执  肆  份，承包人执  肆  份。

发包人：（公章）                   承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：        法定代表人或其委托代理人：

（签字）                          （签字）

组织机构代码：                    组织机构代码：

地  址：                          地  址：

邮政编码：                        邮政编码：

法定代表人：                      法定代表人：

委托代理人：                      委托代理人：

电    话：                        电    话：

传    真：                        传    真：

电子信箱：                        电子信箱：

开户银行：                        开户银行：

账    号：                        账    号：

第二部分 通用合同条款

采用《建设工程施工合同（示范文本））》（GF-2017-0201）中通用合同条款。上述资料由投标人自行准备。

第三部分 专用合同条款

- 1. 一般约定

- 1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：合同履行过程中双方就有关工程洽商、变更达成的书面协议。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                ；

电子信箱：                ；

通信地址：                。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                 ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                 ；

电子信箱：                    ；

通信地址：                。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：             。

1.1.3.9 永久占地包括：                        。

1.1.3.10 临时占地包括：                         。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《合肥市公共资源交易管理条例》等国家及工程所在地现行有效的法律法规和规章。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：执行通用条款  。

- 1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：                。

发包人提供国外标准、规范的份数：                ；

发包人提供国外标准、规范的名称：                。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：       。

- 1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：执行通用条款。

- 1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：执行通用条款 ；

发包人向承包人提供图纸的数量： 提供  套（含竣工图  套），不足的由承包人自行复制，费用自理；

发包人向承包人提供图纸的内容：            。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：   ；

承包人提供的文件的期限为：   ；

承包人提供的文件的数量为：   ；

承包人提供的文件的形式为：   ；

发包人审批承包人文件的期限：   。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：执行通用条款。

- 1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在7  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：      ；

发包人指定的接收人为：               。

承包人接收文件的地点：             ；

承包人指定的接收人为：             。

监理人接收文件的地点：            ；

监理人指定的接收人为：            。

- 1.10 交通运输

- 1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：执行通用条款。

- 1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：：               。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：执行通用条款 。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 执行通用条款  承担。

- 1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：执行通用条款  。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：   执行通用条款   。

- 1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 执行通用条款 。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款  。

- 1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：执行通用条款  。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格： 不采用通用条款，按下列规定办理 ：除补充条款规定以外，工程总造价在招标范围内一次性包死 。

允许调整合同价格的工程量偏差范围： /  。

- 2. 发包人

- 2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：     ；

身份证号：      ；

职    务：    ；

联系电话：     ；

电子信箱：     ；

通信地址：    。

发包人对发包人代表的授权范围如下：    。

- 2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工日期 7 天前（执行通用条款）  。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括： 执行通用条款  。

- 2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：          。

发包人是否提供支付担保：                      。

发包人提供支付担保的形式：                    。

- 3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（1）承包人提交的竣工资料的内容： 承包人提供全套竣工图，所有竣工图应为新晒蓝纸  。

承包人需要提交的竣工资料套数： 2套 （如需增加套数，承包人无条件免费提供） 。

承包人提交的竣工资料的费用承担：  承包人承担   。

承包人提交的竣工资料移交时间：                       。

承包人提交的竣工资料形式要求：                        。

（2）承包人应履行的其他义务：                     。

（3）承包人向发包人提供办公和生活房屋及设施的要求：                   。

（4）施工现场清洁卫生的要求： 符合合肥市对施工场地文明施工和清洁卫生的有关要求，且承包人必须将施工中形成的既有建筑垃圾运出现场，不得遗弃在发包人用地土地范围内，否则，若发现一次，承包人须按 1000.00 元/ m3 向发包人支付违约金。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：         ；

身份证号：         ；

建造师执业资格等级：   ；

建造师注册证书号： ；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号： ；

联系电话：         ；

电子信箱：         ；

通信地址：         ；

承包人对项目经理的授权范围如下：                                 。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：      驻场时间每月不少于    天，每天在岗工作时间不得少于   小时。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：  。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：              。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：  承包人须支付发包人   万元违约金。更换后的项目经理资历、水平不得降低。

- 3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：           。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：  接到开工通知后7天内（执行通用条款）  。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：     。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：   执行通用条款  。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：                    。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：                。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：执行通用条款         。

主体结构、关键性工作的范围：执行通用条款      。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：执行通用条款，发生时双方另行协商    。

其他关于分包的约定：                                 。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：执行通用条款   。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：  自发包人向承包人移交施工现场之日起，承包人应负责照管工程及工程相关的材料、工程设备，直到颁发工程接收证书之日止 。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：         提供       。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的： 承包人向发包人提交履约担保作为本合同附件，形式、金额及期限执行招标文件的规定 。

- 4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：                               。

关于监理人的监理权限：                               。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：         。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：   ；

职    务：   ；

监理工程师执业资格证书号： ；

联系电话：   ；

电子信箱：   ；

通信地址：   ；

关于监理人的其他约定：   。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）                                   ；

（2）                                   ；

（3）                                   。

- 5. 工程质量

- 5.1 质量要求

- 5.1.1 特殊质量标准和要求：                           。

- 关于工程奖项的约定：                                。

- 5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定： 共同检查前 48  小时（执行通用条款）  。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24（执行通用条款） 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48（执行通用条款）  小时。

- 6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：              。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：   执行通用条款        。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：     执行通用条款           。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：  执行通用条款及满足合肥市相关行业管理部门相关规定。   。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：         。

- 7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： 总进度计划须含网络图、横道图 。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：  合同签订后14天内，但至迟不得晚于第7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前7天(执行通用条款)   。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限： 收到施工组织设计后7天内（执行通用条款） 。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：      。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：  开工前7天内  。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：  开工前7天内  。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：  开工前7天内  。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90（执行通用条款） 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：  开工前7天内(执行通用条款)   。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：   工期顺延  。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为： 按照本合同协议书约定的总工期，每延期竣工一天，承包人支付发包人2000元违约金；工程延期14天以上的，每天按3000元向发包人支付违约金，并且发包人有权解除合同，并追究连带损失。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限： 违约金最高限额为合同价款的 4% 。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：       执行通用条款      。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）                                           ；

（2）                                           ；

（3）                                           。

- 7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：    不采用      。

- 8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：  承包人承担保管费用，不再另行计算保管费  。

- 8.6 样品

8.6.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：       。

- 8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定： 承包人承担（执行通用条款），该费用已包含在投标报价内 。

- 9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：    满足现场施工质量检验要求    。

施工现场需要配备的试验设备：    满足现场施工质量检验要求    。

施工现场需要具备的其他试验条件：  满足现场施工质量检验要求  。

- 9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：                   。

- 10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：     执行通用条款            。

- 10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:                    。

10.4.1.1 因工程变更引起已标价工程量清单项目或其工程数量发生变化时，按下列规定调整：

1、已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，采用该项目的单价；但对于投标报价中分部分项工程项目单价高于控制价相应子目单价的清单项目，工程量增加幅度超过本项目工程数量 15%（不含 15%）的，超过 15%的增加部分工程量的单价按控制价相应子目单价与投标优惠率同比下浮，确定工程变更单价，作为结算的依据；对于投标报价中分部分项工程项目单价低于控制价相应子目单价的 30%（含 30%）的清单项目，工程量减少幅度超过本项目工程数量 15%（不含 15%）的，超过 15%的减少部分工程量的单价按控制价相应子目单价与投标优惠率同比下浮，确定工程变更单价，作为结算的依据；

2、已标价工程量清单中没有适用但有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目的单价。

3、已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，由承包人根据变更工程资料、招标时的计量规则和计价办法、当期的工程造价管理机构发布的信息价格和承包人投标总价降幅同比下浮标准，提出变更工程项目的单价；

4、已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，且工程造价管理机构发布的信息价缺价的，应由承包人根据变更工程资料、招标时的计量规则和计价办法和通过市场调查等取得有合法依据的市场价格和承包人投标总价降幅同比下浮标准，提出变更工程项目的单价，作为结算的依据；

10.4.1.2 工程变更引起施工方案改变并使措施项目发生变化时，承包人提出调整措施项目费的，应事前将拟实施的方案提交发包人确认，并应详细说明与原方案措施项目相比的变化情况。拟实施的方案经发承包双方确认后执行，并应按照下列规定调整措施项目费：

1、按照费率计算的措施费，应按照实际发生变化的措施项目依据原招标文件规定的费率计算；

2、按照单价计算的措施项目费，应按照实际发生变化的措施项目，按本合同专业条款第 10.4.1.1 条计算；

3、按总价（或系数）计算的措施项目费，应按照实际发生变化的措施项目和承包人投标总价降幅同比下浮标准，提出新的措施项目费，作为结算的依据；

4、如果承包人未事前将拟实施的方案提交给发包人确认，则应视为工程变更不引起措施项目费的调整或承包人放弃调整措施项目费的权利。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限： 收到承包人提交的合理化建议后 7 天内审查完毕(执行通用条款)  。

发包人审批承包人合理化建议的期限： 收到监理人报送的合理化建议后 7 天内审批完毕(执行通用条款) 。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：   不采用    。

- 10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 2 种方式确定，并应按相关规定进行二次招标。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 1  种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：    /      。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：  执行通用条款  。

- 11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：  不调整  。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 / 种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：    /   ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：    /   。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 / %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 / %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 / %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 / %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± / %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：    /     。

- 12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：     /     。

风险费用的计算方法：       /        。

风险范围以外合同价格的调整方法：     /       。

2、总价合同。

总价包含的风险范围： 人工、材料、机械费用的市场价格变化，除不可抗力以外的其它风险  。

风险费用的计算方法：   投标人在投标报价时已经考虑，不再另行计取     。

风险范围以外合同价格的调整方法：                     。

3、其他价格方式：              /                     。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：       不采用                 。

预付款支付期限：             不采用                  。

预付款扣回的方式：           不采用                  。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：           不采用           。

预付款担保的形式为：           不采用                    。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：  按招标工程量清单及最高投标限价（招标控制价）所采用的工程量清单计价规范及配套文件等 。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：                                  。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：             /                。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：      执行通用条款             。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：      不采用            。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：       不采用            。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：本项目合同签订后预付合同价款的30%，工程竣工验收合格支付合同价款的40%，经审计后付至最终审定价款的97%；余款3%作为质保金，待质量缺陷责任期满且中标人完全履行了保修义务质量回访合格后一次付清（无息）。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：                    。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：       /        。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：     执行通用条款     。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：    /   。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：                  。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：           。

（2）发包人支付进度款的期限：                        。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：            。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：         /         。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：    /    。

12.4.7农民工工资管理

1、本工程农民工工资实行专用账户管理，承包人设立的专用账户开户行为：        ，账号：              ;

2、本工程工资性工程款         元（相应的最低工资标准乘建筑面积）；其中工资性工程预付款         元。(工资性工程款除月工期)

3、发包人在监理人签发开工报告前，将工资性工程预付款转入承包人开立的农民工工资专用账户。

工程开工后第一个月支付工资性工程进度款起，分     月扣回工资性工程预付款。

4、发包人于每月25日前将工资性工程进度款转入农民工工资专用账户。

5、承包人每月25日前上报本工程农民工工资清单，每月10日前委托开设农民工工资专用账户的银行支付农民工工资。

6、工程竣工后，经项目部农民工维权组确认无农民工工资拖欠后，发、承双方办理农民工工资专用账户撤销手续，农民工工资专用账户余额划至本合同约定的承包人账户。

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  24(执行通用条款)  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48(执行通用条款)  小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：     执行通用条款    。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：  执行通用条款  。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：   颁发工程接收证书后7天内完成工程的移交（执行通用条款）   。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：  发包人自应当接收工程之日起，承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用（执行通用条款）  。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：  承包人应承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用（执行通用条款）  。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序                                            。

（1）单机无负荷试车费用由  试车消耗的生产性原材料由发包人承担；试车其他费用（包括试车所需水电油等费用）由承包人在措施费中考虑  承担；

（2）无负荷联动试车费用由  试车消耗的生产性原材料由发包人承担；试车其他费用（包括试车所需水电油等费用）由承包人在措施费中考虑  承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：    执行通用条款   。

- 13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：  承包人应在工程竣工验收合格后 7 天内  。

- 14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：  承包人应在工程竣工验收合格后 28 天内（执行通用条款） 。

竣工结算申请单应包括的内容：     执行通用条款     。

- 14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：  发包人应在收到监理人提交的经审核的竣工结算申请单后 14 天内完成审批 （执行通用条款）   。

发包人完成竣工付款的期限：  发包人应在签发竣工付款证书后的 14 天内，完成对承包人的竣工付款（执行通用条款） 。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：  执行通用条款  。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：     叁份        。

承包人提交最终结算申请单的期限：  缺陷责任期终止证书颁发后 7 天内（执行通用条款） 。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限： 收到承包人提交的最终结清申请单后 14 天内（执行通用条款）   。

（2）发包人完成支付的期限： 颁发最终结清证书后 7 天内完成支付（执行通用条款）  。

- 15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：  24 个月（执行《工程质量保修书》）  。

- 15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定： 扣留质量保证金 。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

- 15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 (2) 种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：        /         ；

（2）  3  %的工程款；

（3）其他方式:                /                       。

- 15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 （2） 种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

- （2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:              /                  。

关于质量保证金的补充约定： 本工程竣工验收合格后，在质保期满前 30 日内，承包人须向发包人提交书面质量保修验收申请报告。发包人在收到承包人书面申请报告后 15 日内，会同本工程物业管理单位对承包人完成质量保修情况进行验收，在质量保修验收合格后 15 日内支付相应阶段的质量保修金。。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：  执行《工程质量保修书》规定     。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：  48h，紧急维修情况必须在 2 小时内达到  。

- 16. 违约

- 16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：      /          。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：   双方协商解决   。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：    双方协商解决  。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：  双方协商解决   。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：      双方协商解决  。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：   双方协商解决       。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：       双方协商解决   。

（7）其他：          双方协商解决      。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 28（执行通用条款） 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

- 16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形： 因承包人自身债务问题导致司法机关裁定发包人协助执行（包括但不限于不予支付工程款等）或裁定保全发包人的财产，视为承包人违约。承包人自行承担因发包人工程款无法及时支付而产生的农民工工资、工程材料款和设备租赁费支付问题，并按照合同价款的 5%承担违约金。同时，因此造成的工期延误，承包人仍需按照合同的约定承担违约责任  。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法： （1）因承包人原因造成工程质量不合格（未通过专家论证、验收合格的）的，承包人应无条件修复达到合同约定的质量标准；无法维修的，双方协商处理。_发生该条违约时，发包人有权停止支付所有工程款项，不退还履约担保。（2）投标时承诺的工期为合同工期，因承包人原因导致工期延误，发生该条违约时，按照本专用条款第 7 条相关规定执行  。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定： 承包人承担发包人的一切损失从工程款中扣除，并没收履约担保中的金额。在合同履行期间，承包人要求终止或解除合同，承包人应按合同价款的 30% 向发包人支付违约金，并按实赔偿由此造成的其他直接经济损失 。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：              。

- 17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：执行通用条款。

- 17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 28（执行通用条款） 天内完成款项的支付。

- 18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定： 发包人应投保建筑工程一切险或安装工程一切险（执行通用条款） 。

- 18.3 其他保险

关于其他保险的约定：  承包人须为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费，包括其员工及为履行合同聘请的第三方的人员（执行通用条款） 。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：         。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：  执行通用条款  。

- 20. 争议解决

- 20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：                  。

- 20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：        不采用          。

选定争议评审员的期限：          不采用               。

争议评审小组成员的报酬承担方式：      不采用        。

其他事项的约定：        不采用                      。

- 20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：            不采用            。

- 20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 (1) 种方式解决：

（1）向  合肥  仲裁委员会申请仲裁；

（2）向  /  人民法院起诉。

- 21. 补充条款

本补充条款是专用条款的一部分，其解释顺序优先于专用条款内的其他条款。

1.1人员及职责

1.1.1发包人委派的发包人代表或监理发包人代表（以下简称“发包人代表”）无权更改合同，也无权解除发包人和承包人的义务和责任。

1.1.2发包人代表的任何批准、检查、证书、同意、通知、建议、检验、指令和要求等不解除承包人在合同中的责任。

1.1.3承包人只能从发包人代表或其授权代表处接受指令。

1.1.4发包人如需更换发包人代表须提前7天通知承包人。

1.1.5承包人的项目经理离开现场的，须经发包人代表同意，并书面指定临时代表，代为行使项目经理的权力；该临时代表的一切行为，发包人均认为是项目经理的行为。

1.1.6承包人委派        经办人，负责工程施工过程中来往文件接收传递。

1.1.7承包人提交发包人的任何文件，发包人都认为该文件已经承包人内部程序批准；承包人提交的文件发生修改的，应及时将最新版本提交发包人代表。

1.1.8承包人应始终采取一切合理防范措施来避免在项目人员内部发生违法、动乱或妨碍治安的行为，保持项目的安定；并保护好现场和周围的人员和财产安全。

1.1.9承包人雇佣职员或工人应遵守相关法律法规的规定。

1.1.10参与本项目的承包人代表或其雇员不遵守合同规定或一贯行为不轨或或不能胜任工作或危害安全，发包人代表有权要求更换；原人选未经发包人许可不得再进入本项目（包括项目经理在内）。

1.1.11承包人更换项目经理的，须提前14天通知发包人，并征得发包人同意；该行为视为违约，承包人须支付发包人     万元违约金。更换后的项目经理资历、水平不得降低。

1.2变更与调整

1.2.1在工程移交前，发包人代表有权签发变更指令，承包人应按照指令来实施变更，并进行工期和费用的估算，提交发包人代表。

1.2.2发包人代表收到承包人的估算后，可以决定撤销、修改或确认实施该项变更。

1.2.3如果承包人认为自己的建议能缩短工期、降低工程实施或运营成本，或对业主产生其他利益，可以向发包人代表提交建议书；建议书的编制费用自理。

1.2.4如果发包人采纳承包人的建议节省了工程费用，将给予承包人节约费用适当比例的奖励。

1.2.5上一款中节省费用的计算方法为：降低的合同额度减去因变更而引起在工程质量、寿命、以及运营效率等方面为发包人带来的潜在损失。

1.2.6任何变更指令都应由发包人代表签发给承包人，承包人收到后应回函说明；涉及到费用调整的，按照相关条款执行。

1.2.7设计文件示意内容的尺寸做法、要求等标注有错误、有遗漏，或理解不一致，发包人或其委托的勘查设计单位根据工程施工需要而对其进行更正和补充的，称为技术核定；技术核定不调整合同价款，也不调整工期。

1.2.8未经发包人代表批准，承包人不得对工程进行任何变更。

1.3分包与配合

1.3.1承包人进行工程分包的，应遵守通用条款相关规定，发包人视其为承包人自行施工的工程；发包人代表对分包的同意或批准并不解除承包人的任何责任，也不代表发包人对此承担任何责任。

1.3.2发包人分包的专业工程范围如下：

（1）

（2）

1.3.3发包人通过招标方式选择专业工程分包施工单位，承包人参与分包工程的招标，认可招标结果，并作为总包单位与分包工程的中标人（以下简称“分包人”）签订工程分包施工合同。

1.3.4发包人支付给承包人专业分包工程合同价款（不含设备价格）的   %作为总承包服务配合费用，承包人不得向分包人收取其他费用；该项费用包括但不限于以下内容：

（1）乙方承担总包责任所发生的费用。

（2）“分包工程”施工完毕、土建工程的收尾和修复以及使用承包人的施工所用水电管线等费用（水电费用装表计量，按照实际用量结算）。

（3）分包人使用承包人现场临时工程及在用的脚手架、塔吊、施工电梯等费用。

（4）分包人使用工程的施工道路，到总包单位搭伙，使用总包单位的卫生间等。

（5）门窗洞口、安装工程管道口、楼地面墙面凿洞、槽等的后塞及修补等，以及整个工程的安全保卫等。

（6）为分包人提供标高、轴线、定位，隐蔽工程指引等。

（7）分包人的工程资料收集整理和移交；工程质量的检验和验收。

（8）保证分包工程在施工期间有足够的工作面，保证其按时开工和连续施工，并承担因乙方原因使分包工程不能按时开工和配合不及时造成的工期延误责任。

1.3.5配合工程：是指某一位于施工现场内或现场外的工程，并非由承包人施工或总包，但与承包人的工程有一定联系，需要承包人配合的工程；配合工程如下：

（1）

（2）

1.3.6对于配合工程，承包人除不需要承办总包责任外，其他责任和义务同分包工程；发包人给予承包人    万元作为承包人承担配合工作的配合费用。

1.3.7凡在与已交工工程有关联的部位施工时，必须提前向甲方提出书面联系单，经甲方同意，并签字后方可施工。

1.4  结算

1.4.1承包人的投标报价（合同价款）是承包人基于业主提供的资料和现场数据及承包人的解释和现场考察计算出来的，覆盖了完成合同义务所包括的一切工作，不得以漏项或考虑不周提出索赔。

1.4.2水电费的结算：

（1）发包人在现场安装计量装置，承包人负责施工期间的保护，并在工程移交的同时完好地移交给发包人。

（2）承包人投标报价已经包含水电费用，工程结算时按照发包人实际缴纳的水电费在结算价（税前）中扣除。

（3）因承包人保护不善造成计量装置损坏，承包人负责修复，并承担由此造成的增加费用（包括修复费用和水电损失费用以及可能发生的罚款或其他费用）。

1.4.3发包人供应材料设备的结算：材料按照总价的     %计取保管费（材料数量最多不超过设计文件的用量（可以计算定额损耗））；设备按照总价的     %计取保管费；此费用仅计取税金。

1.4.4分包工程的总承包配合费和配合工程的配合费：分包工程的总承包配合费按照分包工程价格确定，一次包死，不随分包工程结算价款的调整而调整；配合工程的配合费也一次包死；该两项费用仅计取税金。

1.4.5对于发包人提供的工程量清单中工程量的错误，承包人未在招标文件规定的异议截止日期前提出异议并附计算书的，工程结算时不再调整。

1.4.6对于发包人提供的工程量清单中单项子目工程量的误差，承包人在招标文件规定的截止日期前提出异议未被招标人接受，但事后被证明异议的实质性内容是正确的，其工程量可以调整，但只调整单项子目工程量误差超出3%以外的部分。本条仅针对该单项子目造价占合同价款3%以上的情况。

1.4.7对于发包人提供的工程量清单中的单项子目，承包人没有报价的，发包人认为视同该项价格已经包括在其他项目中。

1.5其他：1、中标人需在本项目建筑服务发生地主管国税机关办理《外出经营活动税收管理证明》报验备案，并依法预缴增值税、城市维护建设税及教育附加等相关税费（仅针对外地来肥建筑安装企业）。

2、根据合政〔2016〕189号文要求，工程结算审计核减额超过报审金额10%的，其超过10%以上部分的审计咨询费用由施工单位（合同乙方）承担，建设单位（合同甲方）在支付工程结算款时予以代扣，并支付给审计委托的工程造价咨询单位。

发包人：（公章）                   承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：        法定代表人或其委托代理人：

（签字）                          （签字）

组织机构代码：                    组织机构代码：

地  址：                          地  址：

邮政编码：                        邮政编码：

法定代表人：                      法定代表人：

委托代理人：                      委托代理人：

电    话：                        电    话：

传    真：                        传    真：

电子信箱：                        电子信箱：

开户银行：                        开户银行：

账    号：                        账    号：

附件

协议书附件：

附件 1：承包人承揽工程项目一览表

专用合同条款附件：

附件 2：发包人供应材料设备一览表 附件 3：工程质量保修书

附件 4：主要建设工程文件目录

附件 5：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件 6：承包人主要施工管理人员表

附件 7：分包人主要施工管理人员表 附件 8：廉政协议

附件 9：履约担保格式

附件 10：预付款担保格式

附件 11：支付担保格式

附件 12：暂估价一览表

附件 13：承诺函

附件 14：总包配合服务协议

- 第5章 计价依据及工程造价确定

1. 计价依据

1.1 计价依据的确定符合国家法律法规、现行有关标准与规范，工程所在地的省、市工程定 额和工程造价的规定以及工程造价信息要求。

1.2 2018 版《安徽省建设工程费用定额》安全文明施工费费率属不可竞争费率，具体如下：

| 项目名称 | 计费基础 | 费率（%） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 建筑工程 | 装饰装修 工程 | 安装工程 | 市政工程 | 园林绿化 工程 | 仿古建筑 工程 |
| 环境保护费 | 定额人工 费+定额机 械费 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.8 |
| 文明施工费 |  | 4.0 | 3.6 | 2.8 | 3.0 | 2.0 | 1.8 |
| 安全施工费 |  | 3.3 | 3.1 | 2.4 | 2.1 | 1.8 | 1.6 |
| 临时设施费 |  | 6.1 | 5.8 | 4.6 | 3.5 | 3.2 | 2.8 |
| 房屋建筑、市政工程中挖或填土石方量大于 5000m3 的大型土石方工程，安全文明施工费费率按房 屋建筑工程或市政工程相应费率乘 0.6 系数 |  |  |  |  |  |  |  |

本项目不可竞争费指上述费率。

2. 工程造价确定

2.1 本项目采用工程量清单计价。

2.2 本项目计税采用增值税一般计税方法。

2.3 建设工程造价由分部分项工程费、措施项目费、不可竞争费、其他项目费和税金构成。

2.4 分部分项工程项目清单采用综合单价计价。综合单价是指完成一个规定计量单位的分部 分项工程和措施清单项目所需的人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费和综合费（企 业管理费和利润）以及一定范围内的风险费用。

2.5 所有工程造价成果文件由编制、审核工程造价专业人员签字并加盖执业（或从业）专用章，工程造价专业人员对工程造价成果文件质量负责。

3. 招标工程量清单编制要求

3.1 招标工程量清单编制依据如下：

（1）2018 版安徽省建设工程工程量清单计价办法；

（2）《关于贯彻执行 2018 版安徽省建设工程计价依据的通知》（合造价[2018]13 号）；

（3）《关于调整合肥市建设工程计价依据增值税税率的通知》（合造价〔2019〕1 号）；

（4）建设工程设计文件及相关资料；

（5）与建设项目有关的标准、规范、技术资料；

（6）拟定的招标文件及其补充通知答疑纪要；

（7）施工现场情况、地勘水文资料、工程特点及常规施工方案；

（8）招标人对项目其他相关要求文件。

3.2 招标工程量清单作为招标文件的组成部分，是编制最高投标限价（招标控制价）、投标 报价、计算工程量、调整合同价款、办理工程竣工结算以及工程索赔等的依据。

3.3 投标人在投标报价过程中有责任和义务对招标人提供的工程量清单进行分析和核对,发 现问题应按招标文件要求以书面形式告知招标人。

3.4 工程量清单由分部分项工程量清单、措施项目清单、不可竞争项目清单、其他项目清单、 税金项目清单组成。采用统一格式和表格，具体构成内容见“工程量清单”。

3.5 分部分项工程量清单项目特征是结合本工程项目的实际情况予以描述的，对清单项目的 技术和质量有要求的，见招标文件技术部分。措施项目清单中通用部分遵循计价规范编制， 专业工程措施项目按规定和工程实际情况确定。

3.6 招标工程量清单编制范围应与招标文件中明确的工程招标范围一致。工程量清单的组成 内容应当完整、项目特征描述应准确全面，与施工图纸保持一致。

4. 最高投标限价（招标控制价）编制要求

4.1 最高投标限价（招标控制价）编制依据如下：

（1）2018 版安徽省建设工程费用定额；

（2）2018 版安徽省建设工程施工机械台班费用编制规则；

（3）2018 版安徽省配套计价定额；

（4）《关于贯彻执行 2018 版安徽省建设工程计价依据的通知》（合造价[2018]13 号）；

（5）《关于调整合肥市建设工程计价依据增值税税率的通知》（合造价〔2019〕1 号）；

（6）建设工程设计文件及相关资料；

（7）与建设项目有关的标准、规范、技术资料；

（8）招标文件及招标工程量清单及其补充通知答疑纪要；

（9）施工现场情况、工程特点及常规施工方案；

（10）工程造价管理机构发布的工程造价信息；

（11）施工期间的风险因素；

（12）其他相关材料。

4.2 最高投标限价（招标控制价）为本次招标工程限定的最高投标限价，应当在工程所在地 建设主管部门备案。最高投标限价（招标控制价）不做上调或下浮。如最高投标限价（招标 控制价）超过批准的概算，招标人应将其报原概算审批部门审核。

4.3 最高投标限价（招标控制价）应采用工程单价计价，正确、全面地使用国家、省市标准、 计价定额以及相关文件，成果文件质量应符合相关标准及规程的规定。最高投标限价（招标 控制价）包括分部分项工程费、措施项目费、不可竞争费、其他项目费和税金。

4.4  分部分项工程费按本招标文件的分部分项工程量清单的特征描述及有关要求，结合第

4.1 条编制依据确定。

（1）综合单价中人工和施工机械台班单价按省级和工程所在地的市级工程造价管理机构公 布的单价计算；

（2）综合单价中材料、工程设备单价按省级和工程所在地的市级工程造价管理机构公布的 单价以及本招标文件规定的暂估价、市场调查价格计算；

（3）本招标文件中列有材料、设备暂估价的，按暂估价计算；

（4）综合单价中人工、材料和施工机械台班消耗量均按 2018 版安徽省定额消耗量计算；

（5）综合单价中综合费费率按 2018 版安徽省建设工程计价依据及《关于贯彻执行 2018 版 安徽省建设工程计价依据的通知》（合造价[2018]13 号）计算；

（6）综合单价中应包括招标文件约定的应由投标人承担的风险范围及其费用，风险按本招 标文件第 4.1 条约定计算。

4.5 措施项目费按本招标文件中的措施项目清单，根据拟定的招标文件和常规施工方案确 定。对于施工机械设备的选型根据工程特点和施工条件，本着经济实用、先进高效的原则确 定。措施项目费依据项目具体情况进行合理确定，复杂项目需按专家论证后的方案编制。 4.6 不可竞争费（含安全文明施工费、工程排污费）按本招标文件中的不可竞争项目清单编 制确定。

4.7 其他项目费用应按照下列规定计价:

（1）暂列金额按招标工程量清单中列出的金额填写；

（2）专业工程暂估价按招标工程量清单中列出的金额填写；

（3）计日工按招标人列出项目和数量，结合第 4.1 条编制依据的要求确定综合单价并计算 费用；

（4）总承包服务费根据招标文件列出的内容和要求计算。

4.8 税金（增值税）按税金项目清单，结合第 4.1 条编制依据的要求编制，不得降低标准。

5. 投标报价编制要求

5.1 投标报价编制依据如下：

（1）2018 版安徽省建设工程费用定额；

（2）2018 版安徽省建设工程施工机械台班费用编制规则；

（3）2018 版安徽省配套计价定额；

（4）《关于贯彻执行 2018 版安徽省建设工程计价依据的通知》（合造价[2018]13 号）；

（5）《关于调整合肥市建设工程计价依据增值税税率的通知》（合造价〔2019〕1 号），具体 详见本项目“工程量清单总说明”。

（5）建设工程设计文件及相关资料；

（6）与建设项目有关的标准、规范、技术资料；

（7）招标文件及招标工程量清单及其补充通知答疑纪要；

（8）施工现场情况、工程特点及拟定的投标施工组织设计；

（9）市场价格信息或参照工程造价管理机构发布的工程造价信息；

（10）合同执行期间由投标人承担的风险因素；

（11）其他相关材料。

5.2 投标人应仔细阅读招标文件，了解拟投标合同段的全部工程内容。投标人的投标报价应 是招标文件所确定的招标范围内全部工程内容的价格体现，但其投标报价不得低于投标人个 别成本价。

5.3 投标人应按招标人提供的招标工程量清单填报综合单价和合价，未填报的综合单价和合 价，视为此项费用已合在工程量清单的其他综合单价和合价中。

5.4 分部分项工程费根据招标文件中的工程量清单项目及项目特征描述等确定综合单价。其 中综合单价是指完成一个规定清单项目所需的人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费 和综合费（企业管理费和利润）以及一定范围内投标人承担的的风险费用。

5.5 措施项目费根据招标文件中的工程量清单措施项目，结合第 5.1 条编制依据确定。投标 人对招标人所列的措施项目可根据工程实际情况结合施工组织设计进行增补。

5.6 不可竞争费（含安全文明施工费、工程排污费）根据工程量清单不可竞争项目，结合第5.1 条编制依据确定，安全文明施工费费率不得调整。

5.7 其他项目费用应按照下列规定计价:

（1）暂列金额按招标工程量清单中列出的金额填写，不得更改；

（2）专业工程暂估价按招标工程量清单中列出的金额填写，不得更改；

（3）计日工按招标人列出项目和数量，结合第 5.1 条编制依据的要求确定综合单价并计算 费用；

（4）总承包服务费根据招标文件列出的内容和要求计算。

5.8 税金（增值税）按税金项目清单，结合第 5.1 条编制依据的要求编制，不得调整。

5.9 投标报价编制注意事项

（1）除甲供材和实行暂估价的材料及设备以外，由投标单位自行采购的材料确定投标报价时应充分考虑材料价格上涨等市场风险因素，中标后不作调整，综合单价中的材料费应包括 材料运杂费、采保费等一切应有费用；

（2）结算时实行暂估价的材料和设备的价差仅计取税金，不再计取其他费用；

（3）本招标工程的施工地点为本须知前附表所述，投标人应自行到施工现场踏勘以充分了 解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响投标报价的情况，任何 因忽视或误解施工场地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。对于受施工现场场地 限制，如需要另外寻找场地解决临时住宿、材料及设备堆放，由此所产生的费用应包含在投 标报价范围内，招标人不再承担该费用；

（4）开标前，投标人应认真对照施工设计图纸等文件核对招标人提供的工程量清单，发现 工程量存在项目划分误差、计量单位误差、数量误差、遗漏项目的，必须在招标文件规定的 时间内向招标人提出异议或修正要求，否则招标人可不予答复；

（5）招标人对异议或修正要求应进行核实，确认工程量单项子目误差在±3%（含±3%）以 内的，招标人可不予调整工程量，投标人应将其误差考虑在综合单价内；若有遗漏项目或单 项子目工程量误差超过±3%的，招标人应进行修正并重新公布准确的工程量清单；

（6）投标人在规定时间内未对工程量清单提出异议的，中标后，招标人不再对工程量清单 的项目和数量进行校对调整。投标人必须按其报价完成招标文件规定范围内的招标设计图纸 规定的所有工程项目；

（7）中标人在工程量清单报价书中所报的综合单价在施工图纸和合同约定范围一律不予调 整；

（8）本招标工程不接受恶意不平衡报价，不保证最低价中标。

6.工程量清单（另附）

- 第6章 图纸、技术标准和要求

1.图纸

/

2.技术标准和要求

2.1依据设计文件的要求，本招标工程项目的材料、设备须达到现行国家以及省、自治区、直辖市或工程建设标准、规范要求。

2.2根据工程设计要求，该项工程的材料、施工除必须达到以上标准外，还应满足公认的现行标准和相应的技术规范要求，以及设计图纸上要求的施工工艺标准、规范要求。并且上述标准和技术规范应为合同签字日为止最新公布发行的标准和技术规范。

- 第7章 投标文件格式

一、资格审查卷

资格审查卷封面

（项目名称） 	标段施工招标

投  标  文  件

资格审查卷

投标人： 						（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： 			（签章或盖章）

年     月    日

目	录

（一）法定代表人身份证明及授权委托书

（二）联合体协议书

（三）投标人基本情况表

（四）企业、项目经理类似业绩和近年完成的类似项目情况表

（五）项目管理机构

（六）企业承诺

（七）拟派往本招标工程项目的项目经理简历

（八）项目经理承诺

（九）其他资料

（一）法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：               年            月           日

经营期限：

姓    名：                  性别：

年    龄：                  职务：

系           （投标人单位名称）         的法定代表人。

特此证明。

投标人：              （盖公章）

日  期：       年      月      日

授权委托书

本人 	（姓名）系 	（投标人名称）的法定代表人，现委托 	（姓 名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改 	（项目名称）       标段施工投标文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限： 本项目投标有效期内  。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明。

代  理  人：          性别 ：            年龄：_______

身份证号码：                    职务：____         ___

投  标  人：                                       （盖章）

法定代表人：                            （签字或盖章）

注：1、法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加投标活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还 须提供授权委托书。

（二）联合体协议书

牵头人（成员一）名称：

法定代表人：

法定住所：

成员二名称：

法定代表人：

法定住所：

鉴于上述各成员单位经过友好协商，自愿组成（联合体名称）联合体，共同参加      （招标人名称）（以下简称招标人）        （项目名称）       标段（以下简称本工程）的投标并争取赢得本工程承包合同（以下简称合同）。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1．         （某成员单位名称）为           （联合体名称）牵头人。

2．在本工程投标阶段，联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本工程投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标和中标有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3．联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行投标义务和中标后的合同，共同承担合同规定的一切义务和责任，联合体各成员单位按照内部职责的部分，承担各自所负的责任和风险，并向招标人承担连带责任。

4．联合体各成员单位内部的职责分工如下：

牵头人（成员一）名称：           ，具有          资格，承担          专业工程；

成员二名称：                   ，具有           资格，承担           专业工程。

5．投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

6．联合体中标后，本联合体协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。

7．本协议书自签署之日起生效，联合体未中标或者合同履行完毕后自动失效。

8．本协议书一式       份，联合体成员和招标人各执一份。

牵头人（成员一）名称：           （盖单位章）

法定代表人：           （签字或盖章）

成员二名称：           （盖单位章）

法定代表人：           （签字或盖章）

年     月      日

注：本协议书由委托代理人签章的，应附法定代表人签章的授权委托书。

（三）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理（或注册建造 师） |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：应附资质证书副本、安全生产许可证、投标人营业执照副本等材料的扫描件。接受联 合体的包括联合体资质证书副本、安全生产许可证、投标人营业执照副本等材料及联合体协 议。

（四）企业、项目经理类似业绩和近年完成的类似项目情况表

（可生成多张表格）

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理（或注册建 造师） |  |
| 技术负责人 |  |
| 监理单位及联系电话 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：应按资格审查评审条件要求提供扫描件。

（五）项目管理机构

项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |

注：应按资格审查评审条件要求提供扫描件。

（六）企业承诺

致：(招标人)

我单位参与  （项目名称）投标，现郑重承诺如下：

一、我单位近三年内，未发生重大质量事故和重大安全事故；

二、我单位在本项目的报名至投标截止时，在本项目所在区域未存在因质量事故、拖欠农民工工资、安全事故等被限期承包工程或市场不良行为等被限制投标资格行为，且处于处 罚期内的情况；

三、我单位承诺对正常运行及经营的合法性、真实性及有效性负完全责任。并随时无条 件配合招标人对我单位营业执照有效性进一步核查。

四、我单位承诺，本次投标所提供企业业绩及项目经理业绩均真实有效。我单位承诺我 单位所投项目经理未在其他项目上担任项目经理岗位，或虽在其他项目上担任项目经理岗 位，但在本项目中标后合同签订前能够从其他项目变更至本项目，全面履约。标后若因我 单位项目经理在其他项目上担任项目经理岗位，无法进场履约的，招标人可取消我单位中 标资格。招标人因此原因取消我单位中标资格的，视为我单位无正当理由放弃中标项目资 格，投标保证金不予退还，同时贵单位可向我单位进一步追偿因招标失败工期延误造成的 一切损失。

五、我单位承诺本项目为我单位投标，授权委托人为我单位人员，不存在挂靠行为，否 则承担相应法律责任，并随时无条件配合贵单位调查取证。

六、我单位承诺一旦贵方确认我单位中标，我单位将在 2 个工作日内缴纳相关费用、领 取中标通知书，并在招标文件规定的时间内与建设单位联系并签订合同，组织进场施工事宜， 否则贵单位有权取消我单位中标资格。

七、我单位在投标并中标后必须在项目所在地交纳相关税费。

八、我公司申明，我公司无以下不良信用记录情形：

1.我公司未被人民法院列入失信被执行人；

2. 我公司和我公司法定代表人和我公司拟派项目经理（项目负责人）均未被人民检察院列入行贿犯罪档案；

3.我公司未被工商行政管理部门列入企业经营异常名录；

4.我公司未被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单;

5.我公司未被合肥市人社部门列入拖欠农民工工资黑名单。

九、我公司承诺：合同签订前，若我公司具有本项目招标公告投标人资格中规定的不 良信用记录情形，招标人可取消我公司的中标资格或者不授予合同，所有责任由我公司自行 承担。同时，我公司愿意无条件接受监管部门的调查处理。

十、我公司承诺：我公司在项目开标前已在安徽省按照主管部门相关要求办理信息 登记手续，如未按此要求办理信息登记，招标人可按照我单位弄虚作假取消我单位中标资 格，招标人因此原因取消我单位中标资格的，视为我单位无正当理由放弃中标项目资格， 投标保证金不予退还，同时贵单位可向我单位进一步追偿因招标失败工期延误造成的一切 损失。（本条仅针对安徽省外建筑业企业，安徽省内建筑业企业此条不需要承诺）

投 标 人：      名称   （盖章）

法定代表人：    签字或盖章

日期：_____年____月____

（七） 拟派往本招标工程项目的项目经理简历

投标申请人名称

| 拟任职位 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  |  |  |  | 出生年月 |  |  |
| 执业或职业资格 |  |  |  |  | 注册建造师证证书 编号 |  |  |
|  |  |  |  |  | 安全考核合格证证 书编号 |  |  |
| 学 历 |  |  |  |  | 职 称 |  |  |
| 职 务 |  |  |  |  | 工作年限 |  |  |
| 自 | 至 |  | 承担职务 | 主要经验及承担的项目 |  |  |  |
|  |  |  |  | 名称 |  | 合同金额 |  |
| 年 月 | 年 月 |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 | 年 月 |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 | 年 月 |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 | 年 月 |  |  |  |  |  |  |

注：应按资格审查评审条件要求提供扫描件。

（八） 项目经理承诺书

致：(招标人)

本人作为我单位本项目投标担任的项目经理，郑重承诺：

一、本项目提供的项目经理业绩已经本人核实，工程实施过程中项目经理确为本人，合 同（或竣工相关资料证明）的本人签字均为该工程实施时段所签，真实无误，不存在虚假和挂靠现象，也不存在为投标而造假的行为。

二、本人承诺，一旦中标，将严格按照招标文件规定履约，不存在任何借口和理由。

三、本人声明，对以上承诺，一旦发现虚假现象，本人愿意承担相应法律责任，并随时 无条件配合贵单位调查取证。

项目经理签字：

身份证号：

日期：_____年____月____

本页后附项目经理身份证复印件或扫描件

（九）其他资料

注：对照资格审查条件， 自行提供其他相关资料（如有）

注：对照资格审查条件，由投标人自行提供相关证明。如证明或声明与实际不符，将被取消投标或中标资格，其投标保证金按规定予以处理。

二、商 务 卷

商务卷封面

（项目名称）         标段施工招标

投  标  文  件

商务卷

投标人： 							（盖单位公章） 法定代表人或其委托代理人： 				（签字或盖章）

年     月    日

目	录

（一）投标函

（二）投标函附件

（三）工程量清单报价书

（一）投标函

致：   {招标人名称}

1、根据你方招标工程项目编号为  {项目编号} 的  {招标工程项目名称} 工程招标 文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文 件的投标须知、合同条款、图纸和工程建设技术标准及其他有关文件后，我方接受上述文件 要求，并对工程量清单及最高投标限价（招标控制价）无异议。我方愿以人民币（大写） 元（小写  元）的投标总报价，并承诺按本招标文件、施工图纸、合同条 款和工程建设技术标准的条件、承担上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已按招标文件要求详细审核并确认全部招标文件及有关附件，充分理解投标价 格不得低于企业个别成本有关规定。我方经成本核算，所填报的投标报价不低于企业个别成本。

3、我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。

4、一旦我方中标，我方保证按  天的工期和招标文件或业主开工令的 要求如期开工、竣工并移交整个工程。

5、一旦我方中标，我方保证工程质量达到        标准。

6、一旦我方中标，我方保证投标文件中承诺的项目管理班子及施工机械设备到位，并按投标文件中的施工组织设计组织施工。

7、一旦我方中标，我方保证用于本工程的主要材料、设备，不低于招标文件规定和投标文件承诺的合格产品，并在使用之前经建设、监理、设计单位确认后使用。

8、一旦我方中标，我方保证在规定的时间内由我方法定代表人亲自签订合同以及及时进场施工，并认真履行合同和其它各项承诺。

9、一旦我方中标，我方保证在规定的时间内按招标文件规定的方式、金额向招标人提交履约担保。

10、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

11、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件以及招标文件、招标文件澄清、修改通知、补充文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

12、我方将与本投标函一起，提交人民币          元作为投标保证金。

13、我方承诺：

（1）我方投标并中标后必须在项目所在地交纳相关税费（本条只适用于外地建安企业）。

（2）一旦我方中标，我方保证在规定的时间内按招标文件规定的时间、金额向招标代理机构缴纳招标代理服务费和工程量清单及最高投标限价（招标控制价）编制费。

（3）我方已对招标人提供的工程量清单和最高投标限价（招标控制价）进行认真复核， 确认无误，中标后不再另行调整。

(4)我方投标报价中已包含招标文件公布的施工扬尘污染防治措施费用，一旦我方中标，我方将按照招标文件的要求对农民工工资、扬尘污染防治进行办理专户设立、工资 支付等事宜。

14、其他补充说明：             {补充说明事项}

投 标 人  （盖章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：    （签字或盖章）

邮政编码： 	电话： 	传真：

开户银行名称： 			开户银行账号：

日期： 	_年_       _月_	日

（二）投标函附件

其他（如有）

（三）工程量清单报价书

投标总价封面

工程

投  标  总 价

投  标  人：                            （单位盖章）

年  月 日

投标总价扉页

投  标  总 价

招标人：

工程名称：

投标总价（小写）：

（大写）：

投标人：                              （单位盖章）

法定代表人

或其授权人：                                  （盖章或签字）

编  制  人：                 (盖造价专业人员执业专用章)

时间：   年   月   日

(一) 投标报价说明

1.本报价依据本工程招标文件中投标须知、合同文件、计价依据及工程造价确定等有关

条款进行编制。 2.工程量清单报价表中所填入的综合单价和合价，均包括人工费、材料费、机械费、综

合费、施工期内的风险金等全部费用。 3.措施项目报价表中所填入的措施项目报价，包括采用的各种措施的费用。

4.其他项目报价表中所填入的其他项目报价，包括工程量清单报价表和措施项目报价表 以外的，为完成本工程项目的施工所必须发生的其他费用。

5.本工程量清单报价表中的每一单项均应填写单价和合价，对没有填写单价和合价的项 目费用，视为已包括在工程量清单的其他单价或合价之中。

6.本报价的币种为 人民币 。

7.投标人应将投标报价需要说明的事项，用文字书写与投标报价表一并报送。

（二）建设项目投标报价汇总表

| 工程名称： 第 页共 页 序号 | 单项工程名称 |  | 金额(元) |  | 其中：（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 暂估价 |  | 不可竞争费 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

（三）单项工程投标报价汇总表

| 工程名称： 第 页共 页 序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂估价 | 不可竞争费 |
| 合计 |  |  |  |  |

（四）单位工程投标报价汇总表

| 工程名称： 标段： 第 页共 页 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中：材料、设备暂估价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分部分项工程费 |  |  |
| 2 | 措施项目费 |  |  |
| 3 | 不可竞争费 |  |  |
| 3.1 | 安全文明施工费 |  |  |
| 3.2 | 工程排污费 |  |  |
| 4 | 其他项目 |  |  |
| 4.1 | 暂列金额 |  |  |
| 4.2 | 专业工程暂估价 |  |  |
| 4.3 | 计日工 |  |  |
| 4.4 | 总承包服务费 |  |  |
| 5 | 税金 |  |  |
| 工程造价=1+2+3+4+5 |  |  |  |

（五）分部分项工程量清单计价表

| 工程名称： 标段： 第 页共 页 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特 征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 | 其中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 定额 人工 费 | 定额 机械 费 | 暂估 价 |

（六）分部分项工程量清单综合单价分析表

| 工程名称： 标段： 第 页共 页 项目编码 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  | 计量单 位 |  |  | 工程量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额 编码 | 定额项目名称 |  | 定 额 单 位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械 费 |  | 综合费 | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 综合费 |
| 人工单价 |  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （ ）元/工日 |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 |  | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 暂估 单价 （元） | 暂估 合价 （元） |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（七）措施项目清单与计价表

| 工程名称： 标段： 第 页共 页 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

（八）不可竞争项目清单与计价表

| 工程名称： 标段： 第 页共 页 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |

（九）其他项目清单与计价汇总表

| 工程名称： 标段： 第 页共 页 序号 | 项目名称 | 金额(元) |
| --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |

（十）暂列金额明细表

| 工程名称： 标段： 第 页共 页 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |

（十一）专业工程暂估价计价表

| 工程名称： 标段： 第 页共 页 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |

（十二）计日工表

| 工程名称： 标段： 第 页共 页 编码 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 人工 |  |  |  |  |  |
| 人工费小计 |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 材料 |  |  |  |  |  |
| 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 施工机械 |  |  |  |  |  |
| 施工机械费小计 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

（十三）总承包服务费计价表

| 工程名称： 标段： 第 页共 页 序号 | 工程名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 费率(％) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |

（十四）税金计价表

工程名称：                              标段：                                  第   页共   页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 费率 (％) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+ 不可竞争费+其他项目费 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

(十五) 材料（工程设备）暂估单价一览表

工程名称：                           标段：                        第   页共   页

| 序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | 单价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

(十六) 发包人提供材料（工程设备）一览表

工程名称：                           标段：                        第   页共   页

| 序号 | 材料(工程设备)名称、规格、 型号 | 计量单位 | 数量 | 单价(元) | 合价 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(十七) 承包人提供材料（工程设备）一览表

工程名称：                           标段：                        第   页共   页

| 序号 | 材料（工程设备）名称、 规格、型号 | 计量 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 | 投标单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(十八) 降低投标报价说明、证明材料

1、本项资料格式不作统一规定，由投标人自行设计。

2、本项资料包括在人工、材料、机械消耗量、价格、施工措施、方案及其它方面有降 低工程造价的相关证明资料。

(十九) 投标报价需要说明的其他资料

投标单位认为需对其投标报价进行其他补充说明及证明材料。 投标人在制作标书时该页可放置在资格审查卷：投标所需证明材料中。

三、技术卷

技术卷封面

（项目名称）       标段施工招标

投  标  文  件

技术卷

投标人： 					（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： 			（签字或盖章）

年  月 日

目   录

(一)通过认证情况，企业财务状况，机械设备配置等

（二）拟分包情况：如有，自行描述。

（三）新材料、新工艺、新技术应用（如有）：是否符合国家有关规定

（四）施工组织设计（其内容和目录由投标人根据招标文件要求自行编制） 附表一   拟投入本标段的主要施工设备表

附表二 拟配备本标段的试验和检测仪器设备表 附表三  劳动力计划表

附表四 计划开、竣工日期和施工进度网络图 附表五  施工总平面图

附表六  临时用地表

（五）其他内容：如有

（一）通过认证情况，企业财务状况，机械设备配置等（如 要求，按技术标评审条件要求提供相应内容）

按技术标评审条件要求提供相关证书、财务报表、设备采购发票的扫描件，格式自拟。 技术标评审条件未要求的本项可以不提供，注明本项目无

（二）拟分包项目情况表（如有）

| 分包人名称 |  | 地 址 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 电 话 |  |
| 营业执照号码 |  | 资质等级 |  |
| 拟分包的工程项目 | 主 要 内 容 | 预计造价（万元） | 已经做过的类似工程 |

注：如投标人未提供本表或未在上表填写，视同投标人不采取分包方式。

（三）新材料、新工艺、新技术应用（如有）：是否符合国 家有关规定

格式自拟（如有） 如投标人未提供本表或未在本表填写，视同投标人本项目无上述情况。

（四）施工组织设计

1. 投标人编制施工组织设计的要求：编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法；

拟投入本标段的主要施工设备情况、拟配备本标段的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划 等；结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措 施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术、减少噪音、 降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。

2. 施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一	拟投入本标段的主要施工设备表 附表二	拟配备本标段的试验和检测仪器设备表 附表三	劳动力计划表

附表四	计划开、竣工日期和施工进度网络图 附表五	施工总平面图

附表六	临时用地表

附表一：拟投入本标段的主要施工设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率 （KW） | 生产 能力 | 用于施 工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表二：拟配备本标段的试验和检测仪器设备表

| 序号 | 仪器设备 名 称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 已使用 台时数 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表三：劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图

1.	投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进 行施工的各个关键日期。

2. 施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。

附表五：施工总平面图

投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时

设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的 情 况和布置。

附表六：临时用地表

| 用 途 | 面 积（平方米） | 位 置 | 需用时间 |
| --- | --- | --- | --- |

（五）其他内容：如有

投标人根据自身情况可以自行增加相关内容，如无，本节可以不附。